Lastenheft

Auftraggeber
Firma: Primafahrten
Adresse: Freienwalder Str. 37, 13359 Berlin
Webseite: https://primafahrten.de/

Projektzeitraum: 03.11.2025 bis 11.12.2025

Auftragnehmer
Praktikant: Serhat Karadeniz
Kruppstrasse.1
10559 Berlin

# 1. Projektbezeichnung

Webanwendung zur Fahrzeugverwaltung und Wartung, Überwachung mit persistenter Speicherung und automatischer E-Mail-Erinnerung.

# 2. Ziel des Projekts

Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, mit der der Disponent die gesamte Fahrzeugflotte der Firma verwalten und überwachen kann. Das System speichert wichtige Informationen wie Reparaturhistorie, Ölwechsel, TÜV und Kilometerstände. Zusätzlich erhält der Disponent automatische Erinnerungen per E-Mail, wenn ein Ölwechsel fällig wird oder wöchentliche Aktualisierungen des Kilometerstandes erforderlich sind.

# 3. Ist-Zustand

Aktuell erfassen wir als Unternehmen den Kilometerstand unserer Fahrzeuge einmal wöchentlich freitags manuell, indem der Fahrer ein Foto des Tachos per Nachricht an die zuständigen WhatsApp Arbeitsgruppe sendet. Diese Informationen werden im Chatverlauf in WhatsApp gespeichert (Tag, Datum und Uhrzeit usw.) 
Langfristig und mit steigenden Aufträgen ist der Vorgang keine Option mehr.
Es existiert auch keine digitale Übersicht wie z.b eine Webanwendung über die Fahrzeughistorie, wodurch Informationen zu Wartungsarbeiten, Ölwechseln TÜV oder Reparaturen nicht dokumentiert oder nachverfolgbar sind. Die Verwaltung der Fahrzeugdaten erfolgt somit rein manuell und ist fehleranfällig, unübersichtlich und zeitaufwendig. Darüber hinaus gibt es keine automatisierten Hinweise oder Benachrichtigungen bei anstehenden Wartungen oder notwendigen Prüfungen, 
was das Risiko verpasster Fristen erhöht.
Es ist für uns wichtig zu wissen wann genau Inspektionen und Wartungen stattfinden, um fristgerechte Erinnerung Mails zu versenden damit die Fristen eingehalten werden können und somit auch die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge gegeben ist.

# 4. Soll-Zustand

Ziel ist die Einführung einer webbasierten Anwendung, die eine zentrale und strukturierte Erfassung und Speicherung aller benötigte fahrzeugbezogenen Daten ermöglicht und automatisch Emails fristgerecht an Primafahrten Emailadresse sendet.
Disponenten sollen sich über ein mit Benutzernamen und passwortgeschütztes Login Anmelden. Über ein Dashboard als Hauptfenster soll es möglich sein Hyperlink per E-Mail zu versenden. Jedes Fahrzeug mit seinen Stamm Daten, dem aktuellen Kilometerstand sowie der Wartungshistorie soll erfasst werden. Wichtig ist das bei bevorstehenden Wartungen, Ölwechsel, TÜV oder anderen relevanten Ereignissen soll der Disponent automatisch per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Anwendung ist für den Einsatz durch mehrere Fahrer vorgesehen, ohne dass eine Registrierung erforderlich ist. Die Identifikation erfolgt über Einmal-Links, die durch den Disponenten gesteuert werden.

Der Disponent erstellt ein Hyperlink und sendet dies an den Fahrer als E-Mail.
Der Fahrer öffnet den gesendeten Hyperlink und bekommt Eingabefelder mit Kilometerstand und Namen als Pflicht und optional mit einem live Foto Funktion das tracken per Foto belegen zu können also (Fotobeweis) gegeben. In Zukunft sollte das Live Foto verfahren dann auf Pflicht gesetzt werden aber dies ist nicht Teil des Projektes.
Somit können alle Einträge in einer zentralen Datenbank gespeichert werden und stehen für spätere Auswertungen oder Nachverfolgungen zur Verfügung.
Dadurch wird der Verwaltungsaufwand reduziert, die Datenqualität verbessert und Sicherheit sowie die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge erhöht.

# 5. Aufwandsschätzung

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Praktikums durch den Praktikanten 
Serhat Karadeniz.
Als Entwicklungsumgebung wird Python mit Fast API sowie MySQL verwendet sowie Lokal getestet.
Alle Tools sind Open Source, es fallen lediglich Microsoft Lizenzkosten und Kleinigkeiten wie Verpflegung an die jedoch nicht betrachtet werden.

Aufwand geschätzt: ca. 80 Stunden, aufgeteilt in Analyse, Umsetzung, Testen und Dokumentation.
Optional anfallende Kosten durch spätere Nutzung von OBD2-Geräten, werden ebenfalls nicht betrachtet(nicht teil des Projektes).

# 6. Anforderungen an das System

## 6.1 Muss-Kriterien

- Sicherer Login für den Disponenten.

- Eingabe und Verwaltung aller Fahrzeuge.

- Datenbank mit Historie zu Reparaturen, TÜV, Ölwechseln und Kilometerständen.

- Wöchentliche Erinnerung für Kilometerstand an Disponenten per E-Mail.

- Automatische Benachrichtigung per E-Mail, wenn ein Ölwechsel, TÜV oder Wartung in weniger als 500 km fällig ist oder anderes bevorstehen.

## 6.2 Kann-Kriterien

- Spätere Erweiterung für Live-Daten via OBD2.

- Mobilgeräte-Anpassung für Fahrerformular.

- Erweiterung der Datensätze in Tabellen wie z.b (Modell, Kraftstoff, Farbe).

- Sicheres Login für Fahrer mit Dashboard Ansicht.

- Benutzerverwaltung von User Rollen und Rechte.

- Gps Trackings von Fahrzeugen.

7. Schnittstellen
Die Anwendung soll mit internen und externen Komponenten über geeignete Schnittstellen kommunizieren.
Dabei sind folgende Schnittstellen vorgesehen:

- Benutzerschnittstelle für Fahrer zur Eingabe von Kilometerständen und optionaler Bildübertragung

- Verwaltungsschnittstelle für Disponenten zur Verwaltung der Fahrzeuge und Einsicht in die Fahrzeughistorie

- Datenschnittstelle zur strukturierten Speicherung und Abfrage von Informationen (z. B. Fahrzeugdaten, Kilometerstände, Benachrichtigungen)

- Kommunikationsschnittstelle zur automatisierten Versendung von Erinnerungen und Benachrichtigungen per E-Mail

- Erweiterungsschnittstelle (optional) zur späteren Integration externer Fahrzeugdatenquellen (z. B. OBD2-Geräte zur automatisierten Fahrzeugdatenerfassung)

# 8. Funktionale Anforderungen

Die Anwendung soll folgende Kernfunktionen bereitstellen:

- Verwaltung von Fahrzeugdaten durch den Disponenten

- Anforderung aktueller Kilometerstände durch Generierung eines sicheren Links der per E-Mail Manuell versendet wird.

- Pflicht Fahrereingabe von Kilometerstand, Name und absenden, optional Foto und ohne Login.

- Speicherung aller Einträge in der Datenbank mit Zeitstempel

- Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei fälligem Ölwechsel oder fehlender Eingabe

- Historische Anzeige aller Fahrzeugdaten und Wartungsstände

# 9. Nichtfunktionale Anforderungen

- Sicherheit:

  - Zugang zur Verwaltungsoberfläche nur über gesicherten Login

  - Passwörter werden verschlüsselt gespeichert.

  - Vermeidung unautorisierter Fahrereingaben durch Einmal-Links und Token Session.

- Benutzerfreundlichkeit (Usability):

  - Intuitive Oberfläche für Disponenten (Tabelle, Buttons, Formulare).

  - Fahrereingabe mit minimalem Aufwand (nur Name, Kilometerstand, optional Foto) für den Fahrer per Hyperlink.

  - Formular auf Web Browser gut bedienbar.

- Zuverlässigkeit:

  - Dateneingaben werden sofort gespeichert.

  - Zeitstempel ermöglicht Nachverfolgbarkeit.

  - Keine dauerhafte Session notwendig – besonders aus Datenschutzsicht sinnvoll.

- Performance:

  - Die Anwendung soll so konzipiert sein, dass sie später als öffentlich erreichbare Webanwendung produktiv eingesetzt werden kann.

- In der aktuellen Projektphase erfolgt die Entwicklung und das Testen lokal in einer geschützten Umgebung. Die Antwortzeiten bei Benutzerinteraktionen (z. B. Formularabsendung, Dashboard-Anzeige) sollen in der Produktivumgebung unter 2 Sekunden liegen.

- Die Architektur wird so gestaltet, dass eine spätere Migration auf einen Online-Server problemlos möglich ist.

- Skalierbarkeit (optional):

  - Spätere Erweiterung zur automatischen Datenübernahme (z. B. via OBD2-Geräte) ist vorgesehen.

# 10. Abgrenzung

1.	Eine native App-Entwicklung ist nicht Bestandteil des Projekts. Die Erfassung erfolgt   ausschließlich über Webanwendung.

2.	Keine Benutzerregistrierung oder Benutzerverwaltung
Benutzerkonten (z. B. Fahrer/Disponenten) werden initial festgelegt.
Eine Selbstregistrierung oder Rollenverwaltung durch Benutzer ist nicht vorgesehen.

3.	Keine automatische Bluetooth-Verbindung / OBD2 Live-Daten
Das Auslesen von Fahrzeugdaten über Bluetooth oder OBD2-Geräte ist nicht Teil des Projekts, sondern wird als zukünftige Erweiterung betrachtet.

4.	Keine komplexe Fehlerauswertung / keine Echtzeitanalyse
Das System speichert lediglich die Daten und löst bei definierten Schwellenwerten (z. B. 500 km bis Ölwechsel) Benachrichtigungen aus.
Eine tiefgehende Analyse, Plausibilitätsprüfung oder grafische Auswertung ist nicht Bestandteil.

5.	Kein GPS-Tracking / keine Ortungsfunktion
Die Anwendung erfasst keine Positionsdaten oder Bewegungsmuster der Fahrzeuge.

6.	Kein Zugriff von außen (öffentliches Hosting)

7.	Die Umsetzung und das Hosting in der Produktivumgebung des Unternehmens ist nicht Bestandteil dieses Projekts.
Es wird ein funktionaler Prototyp lokal entwickelt, der später mit Unterstützung des IT-Teams in das Live-System überführt wird.